|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DR date : 30 November 2018 | The report was prepared by : Kelompok A03 | |
| Project name : BatakZone | |  |
| The review document : Database, ERD, CDM, PDM dan Design Mockup | | Version : v1 |
| The review team : KUPEL-A02 | |  |

1 Summary of the discussions

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Discussion subject | | Number of action items |
| 1. | user\_type :   * DB : id hanya sebagai PK * ERD : id sebagai PK dan FK | | 1 |
| 2. | Penamaan tabel :   * DB : user\_status * ERD: status\_user   Nama atribut :   * DB : id, name * ERD : id\_status, name id | | 2 |
| 3 | wishlist :  Ada pada ERD tidak ada pada DB | | 3 |
| 4 | status\_transaction :  DB : id  ERD : id\_status\_transaction | | 4 |
| 5 | transaction :  DB : id, order\_id (FK)  ERD : id\_transaction, order\_id (tidak FK) | |
| 6 | konfirmasi\_pembayaran  Menggunakan akhiran s pada ERD tetapi tidak pada DB | |
| 7 | Review  Menggunakan akhiran s pada DB tetapi tidak pada ERD | |
| 8 | status\_product  DB : id  ERD : id\_status | | 5 |
| 9 | Roles  DB : id, id\_user(tidak FK)  ERD : id\_role, id\_user(FK) | | 6 |
| 10 | Product  DB : id, terdapat weight dan viewed  ERD : id\_product, tidak ada weight dan viewed | | 7 |
| 11 | penamaan tabel :  DB : category\_products  ERD : categoryProduct  Nama Atribut  DB : id  ERD : id\_category | | 8 |
| 128 | Store  DB : store\_name (FK), store\_npwp\_image (tidak FK), store\_account\_image (tidak FK)  ERD : store\_name (tidak FK), store\_npwp\_image (FK), store\_account\_image (FK) | | 9 |
| 13 | Cart  DB : id, is\_active (tidak ada)  ERD : id\_cart, is\_active (ada) | | 10 |
| 14 | DB : tidak terdapat tabel refunds, status\_refunds, discount, promo  ERD : terdapat tabel refunds, status\_refunds, discount, promo | | 11 |
| 15 | request\_store  DB : id  ERD : id\_status | | 12 |
| 16 | ref\_bank  DB: id  ERD : id\_ref\_bank | |
| Desogn Mockup | | | |
| 17 | Daftar Transaksi : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi. | 13 | |
| 18 | Detail Produk Penjualan : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi. | 14 | |
| 19 | Menunggu Konfirmasi Request Toko : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi | 15 | |
| 20 | My Toko(Jika blom ada toko): Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi | 16 | |
| 21 | Produk : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi | 17 | |
| 22 | Produk : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi | 18 | |
| 23 | Request Toko 1 : Field bisa ditambahkan dengan “deskripsi toko” untuk mengetahui apakah mereka kraf dalam bentu patung, kain, dll | 19 | |
| 24 | Request Toko 2 : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi | 20 | |
| 25 | Request Toko 2 : Field No KTP menyarankan dapat juga menggunakan no SIM | 21 | |
| 26 | Request Toko 4 : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi | 22 | |
| 27 | Tambah Produk : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi | 23 | |
| 28 | Update Produk : Terdapat lambang keranjang di halaman Toko. Sebaiknya itu dihapus karena toko tidak melakukan transaksi | 24 | |
| 29 | Data diri : Bisa ditambahkan email | 25 | |
| 30 | Login : Bagaimana kalau lupa password | 26 | |
| Review CDM dan PDM | | | |
| 31 | Sesuaikan Length dari tipe data dari CDM dan PDM dengan Database | 27 | |

2 The action items

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Action items to be performed | Responsible employee | Completion  date | Approval of completion | |
| Date | Signature |
|  |  | Irene, Joel, Amendo |  |  |  |

3 Decision regarding the design product

* Full approval
* Partial approval. Approval granted for continuation to the next phase of the folowing parts:
* Deniel of approval

Comments :

The report was approved by :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name of Participant | Date | Signature | Name of Participant | Date | Signature |
| Yolanda H | Senin, 12 November 2018 | C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2018-11-22 at 8.27.50 PM.jpeg | Irene Panjaitan | Senin, 12 November 2018 |  |
| Winda Natalia Siaipar | Senin, 12 November 2018 | C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2018-11-22 at 8.30.50 PM.jpeg | Joel Marpaung | Senin, 12 November 2018 |  |
| Anggiat Tambunan | Senin, 12 November 2018 | C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2018-11-22 at 8.18.53 PM.jpeg | Amendo Sitinjak | Senin, 12 November 2018 |  |

Approval of sucessful completion of all action items

Comments : Semua daftar review telah selesai diperbaiki oleh pembuat dokumen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name : | Signature : | Date : |
| Yolanda H | C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2018-11-22 at 8.27.50 PM.jpeg | Senin, 12 November 2018 |
| Winda Natalia Sianipar | C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2018-11-22 at 8.30.50 PM.jpeg | Senin, 12 November 2018 |
| Anggiat Tambunan | C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2018-11-22 at 8.18.53 PM.jpeg | Senin, 12 November 2018 |